14. sz. napirend

a Zala Megyei Közgyűlés 2005. szeptember 23-i ülésére

Tárgy: A Zala Megyei Kórház fejlesztésének III. üteméhez nyújtott címzett támogatás összegének módosítása.

Az előterjesztést készítette:	 Darázs Jánosné osztályvezető

Megtárgyalta:  Intézményi és Vagyongazdálkodási Bizottság

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Egészségügyi és Szociális Bizottság

Törvényességi észrevétel:  nincs  dr. Fejéregyházi Éva

Előterjesztő:

Kiss Bódog Zoltán

a közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés !

A közgyűlés 2004. december 10-i ülésén tárgyalta a Zala Megyei Kórház III. ütemű fejlesztéséhez kapcsolódó címzett támogatás igénybejelentését.

A beruházás összköltségét 1.596.250 eFt-ban hagyta jóvá. A beruházáshoz saját forrásként 646.250 eFt-ot biztosított, a címzett támogatás összege 950.000 eFt volt, az előzetes ígérvény szerint.

Ezekkel a keretszámokkal került kidolgozásra a Magyar Államkincstár Igazgatóságához beadott, címzett támogatás igénybejelentése 2004. december 15-ig.

A döntést megelőzően még ez év áprilisában is a 950.000 eFt támogatás összegének éves ütemezését egyeztette velünk a Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivatal elnöke, ami csak minimális eltérést mutatott az egyes évek között az igénybejelentésünkben feltüntetetthez viszonyítva.

A döntésről 2005. június 28-i Magyar Közlönyben megjelent 2005. évi LX törvényből értesültünk, mely szerint az igénybe vehető címzett támogatás összegét 918.080 eFt-ban állapították meg, a csökkenés 31.920 eFt.

Megkérdezésünk nélkül a beruházás összköltsége is csökkentésre került, a módosítás után 1.564.330 eFt lett az értéke.

A Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivatal elnöke 2005. július 18-án kelt levelében tájékoztatott arról, hogy igénybejelentésünk dokumentumait módosítani kell, és a módosított adatlapokat 8 munkanapon belül meg kell küldeni a Magyar Államkincstár Igazgatóságának.

A kincstár a közlönyben megjelent keretszámokat tartalmazó adatlapokat, illetve az 1-es és 2. sz. dokumentumokat fogadta be. A közzétett évenkénti ütemezés 1 eFt eltérést tartalmaz, ezt a levélben helyesbítették.

A Magyar Államkincstárhoz beküldött adatok az alábbiak szerinti összegeket tartalmazzák, a 31.920 eFt-ot a beruházási költségekből, ezen belül az építésből és annak áfa terhéből tudtuk levonni.

adatok eFt-ban

| Sorsz. | Megnevezés | Összes beruházási költség | Évenkénti ütemezés 2005. év 2006. év 2007. év |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Beruházási költség áfa nélkül Első készletbeszerzés áfa nélkül | 1.168.464 83.000 | 88.784 - | 412.238 - | 667.442 83.000 |
| 3. | Előzetesen felszámított, de le nem vonható áfa | 312.866 | 22.196 | 103.060 | 187.610 |
| 4. | Beruházási összköltség 1+2+3 | 1.564.330 | 110.980 | 515.298 | 938.052 |
| Források: Összes saját forrás: Címzett támogatás: |  | 646.250 918.080 | 22.500 88.480 | 122.500 392.798 | 501.250 436.802 |

A beruházás megnevezése is pontosításra került

„Kórházrekonstrukció III. ütem

(neurológia és stroke osztály, gyermekgyógyászat, helikopter leszálló)”.

Az eredeti elképzeléshez viszonyítva a műszaki tartalom nem változott, ezért elfogadhatatlan számunkra a beruházási összköltség csökkentése. Úgy ítéljük meg, tekintettel az inflációra és a változatlan műszaki tartalomra, hogy a szűkösen kalkulált eredeti beruházási összköltség szükséges a létesítmény megvalósításához.

63/2005. (IX.12.) PEB számú határozat

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság „A Zala Megyei Kórház fejlesztésének III. üteméhez nyújtott címzett támogatás összegének módosítása” című előterjesztést egyhangú szavazással a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

57/2005. (IX. 13.) IVB határozat

Az Intézményi és Vagyongazdálkodási Bizottság „A Zala Megyei Kórház fejlesztésének III. üteméhez nyújtott címzett támogatás összegének módosítása” című előterjesztést egyhangú szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

58/2005. (IX. 14.) ESZB számú határozat

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság „A Zala Megyei Kórház fejlesztésének III. üteméhez nyújtott címzett támogatás összegének módosítása” című előterjesztést a közgyűlésnek egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Határozati javaslat

- A Zala Megyei Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a

„Kórházrekonstrukció III. ütem

(neurológia és stroke osztály, gyermekgyógyászat, helikopter leszálló)”

nevű beruházáshoz 918.080 eFt címzett támogatás került jóváhagyásra.

A beruházás módosított összegéhez 1.564.330 eFt-hoz saját forrásként 646.250 eFt biztosítását vállalja, az alábbi éves ütemezés szerint:

2005. évben	 22.500 eFt-ot,

2006. évben   122.500 eFt-ot,

2007. évben   501.250 eFt-ot.

- A közgyűlés a változatlan műszaki tartam megvalósulása érdekében a címzett támogatás csökkentésének megfelelő összeget 31.920 eFt-ot saját forrásai terhére 2007. évben biztosítja. A beruházás összértékét az eredetileg tervezett összeggel 1.596.250 eFt-ban állapítja meg.

Határidő: 2005. szeptember 30.

Felelős:     Kiss Bódog Zoltán, a közgyűlés elnöke