13. sz. napirend

a Zala Megyei Közgyűlés 2007. december 7-i ülésére

Tárgy: „Fejlesztési Kht pályázati önrész céltartalék” felhasználás a Zala Megyei Fejlesztési Kht. saját jogon benyújtott pályázatához.

Az előterjesztést készítette:	Kasza Sándor ügyvezető igazgató

Megtárgyalta: 	Pénzügyi Bizottság

Térségfejlesztési Bizottság

Törvényességi észrevétel:     nincs  dr. Németh Gyöngyi

Előterjesztő:

Borbíró Frigyes s.k.

a Térségfejlesztési Bizottság elnöke

- Tisztelt Közgyűlés!

A Zala Megyei Fejlesztési Kht. az alábbi nyertes, saját jogon benyújtott pályázatához kéri a Zala Megyei Közgyűlés hozzájárulását.

A pályázat ismertetése, a projekt tartalma:

- Pályázat címe:

- Zala-völgye kerékpárút ausztriai csatlakozása

- Program:

- Interreg IIIA Közösségi Kezdeményezés

Ausztria-Magyarország

Szomszédsági Program 2004-2006

- Program időtartama 12 hónap: 2007. január 01.-2007. december 31.

- A projekt nagysága:

- Pályázati támogatás: 		9 974 430 Ft

Saját forrás: 			   524 970 Ft

Összesen: 		          10 499 400 Ft

- Igényelt céltartalék: 524 970 Ft

A céltartalék javasolt jogcímei az önrész forrásösszetétele alapján:

Saját forrás (adatok Ft-ban)	524 970,- Ft

Működési célú támogatás	  20 970,- Ft

Fejlesztési célú támogatás,	504 000,- Ft

A projekt során a Pankasz-Zalalövő szakaszra vonatkozó építési engedélyes tervek elkészítésére, Zalalövő városára és az Őriszentpéter-Mogersdorf szakaszra vonatkozó tanulmánytervek elkészítésére kerül sor.

A projekt távlati célja Zala megye turisztikai kínálatának bővítése, a terület természeti és kulturális értékekhez való hozzáférés biztosítása a megyénkbe kerékpáron érkező turisták számára. Emellett fokozott jelentősége van a három szomszédos ország, Ausztria, Szlovénia és Magyarország közötti határmenti együttműködés szorosabbá tételének.

A projekt konkrét célja az Oberwart- Kis-Balaton kerékpárútvonal részeként a Zalalövő- Őriszentpéter kerékpárút (9570 m) építési engedély szintű tervdokumentációjának elkészítése. A projekt vonatkozik Zalalövő belvárosában húzódó szakasz és Csöde község irányában megvalósuló leágazás terveinek kidolgozására is.

A tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó projekt egy másik, a kerékpárút kivitelezésére vonatkozó - 2007-2013 közötti időszakban benyújtandó - pályázatot készít elő.

A Zala Megyei Közgyűlés a 66/2007. (VI.21.) Közgyűlési határozat 5. pontjában felkérte elnökét, gondoskodjon arról, hogy a Zala Megyei Fejlesztési Kht. ügyvezető igazgatója „Zala-völgye kerékpárút ausztriai csatlakozása” elnevezésű pályázattal érintett önkormányzatok polgármesterivel folytasson tárgyalásokat és kössön üzemeltetési szerződést az elkészült kerékpárút településeken áthaladó szakaszára.”

A Pénzügyi Bizottság korábban az alábbi 42/2007. (VI.12.) PB határozatot hozta:

„A Zala-völgye kerékpárút ausztriai csatlakozása című projekt megvalósítását nem támogatta. Javasolta, hogy a Kht. a települési önkormányzatokkal folytasson tárgyalásokat, kössön szerződést, és utána kerüljön közgyűlés elé, amennyiben írásos garanciát vállalnak az üzemeltetésre vonatkozóan.”

A Zala Megyei Fejlesztési Kht. a fenti határozatoknak eleget tett, az érintett 9 települési önkormányzattal megkötötte a megállapodásokat.

41/2007. (XI.28.) TB határozat

A Térségfejlesztési Bizottság egyhangúlag egyetértett a határozati javaslatban foglaltakkal és közgyűlés elé terjesztésével.

77/2007. (XI. 27.) PB határozat

A Zala Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága a „Fejlesztési Kht. pályázati önrész céltartalék” felhasználás a Zala Megyei Fejlesztési Kht. saját jogon benyújtandó pályázatához című előterjesztést a határozati javaslatnak megfelelően a közgyűlésnek egyhangúan elfogadásra ajánlotta.

- Határozati javaslat

A Zala Megyei Közgyűlés támogatja a Zala-völgye kerékpárút ausztriai csatlakozása című projekt megvalósítását.

Hozzájárul, hogy a Zala Megyei Fejlesztési Kht. részére 20.970,- Ft működési célú támogatásként, 504.000,- Ft fejlesztési célú támogatásként, azaz összesen 524.970,- Ft a Zala Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetése „Fejlesztési Kht pályázati önrész céltartalék” sora terhére átutalásra kerüljön.

Határidő: 2007. december 10.

Felelős:   Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke