21. sz. napirend

a Zala Megyei Közgyűlés 2008.szeptember 12-i ülésére

Tárgy: „TIOP 2.2.2./08/2F A Kanizsai Dorottya Kórház sürgősségi ellátásának (SO2)

korszerűsítésére irányuló pályázat véleményezése.

Az előterjesztést készítette: Dr. Kovács József főigazgató

Megtárgyalta:                      Egészségügyi és Szociális Bizottság

Törvényességi észrevétel:    nincs  dr. Halász Gabriella

Előterjesztő:

Manninger Jenő

a közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

# I. Előzmények

A Kanizsai Dorottya Kórház az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 2007-13 közötti időszakban lehívható uniós források fogadására elkészítette rekonstrukciós elképzeléseit tartalmazó Szakmai Fejlesztési Tervét.

A szakmai fejlesztési irányvonal kijelölése az EU által priorizált célkitűzések, valamint az új kórházi aktív ágyszámokhoz és struktúrához történő igazodás szellemében készült.

II. A fejlesztés rövid leírása

- A Kanizsai Dorottya Kórház Rendelőintézeti szárnyának teljes rekonstrukciója és izotóp diagnosztikai laborral történő bővítése.

- A Rendelőintézet épületének háromszintes meghosszabbítása, bővítése, melynek keretében kerül elhelyezésre:

- az alagsori részben a patológiai osztály, (fejlesztés II. üteme)

- a földszinti részben a sürgősségi betegellátó osztály, (I. ütem)

- az első emeleti részen a mikrobiológiai és transzfúziológiai osztály, (II. ütem)

- tetőtéren mentőhelikopter leszállóhely.

A fejlesztést követően az intézet két felújításra váró, magas költségigénnyel üzemeltethető, állagában jelentősen leromlott szórványépületet tudna szanálni (mikrobiológia, patológia). Így a fejlesztés után a jelentős szakmai előnyökön túl a működtetés költséghatékonyabbá válik.

A rekonstrukció forrásigénye előzetes tervezői becslések alapján 2008-as árszinten  mintegy 2,5 milliárd forint beruházási forrást igényel.

Ezekkel a fejlesztésekkel a kórházrekonstrukció „körbeér”, és az intézet teljesen megújulva áll a betegek rendelkezésére.

III. A fejlesztés forrásai

A kórház előbbiekben vázolt Szakmai Fejlesztési Tervének megvalósítása két önálló EU pályázat beadásával történik.

- Az első fázisban megjelent a TIOP 2.2.2. sürgősségi ellátás fejlesztését támogató uniós pályázati kiírás, melynek beadási határideje 2008. július 15. volt. Ez nagyságrendileg - a beruházás összegét tekintve - a fejlesztés egynegyedét képezi.

- A második ütemben jelenik meg a struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés pályázat, melynek keretében az intézet elavult szórványépületeinek felszámolását (patológia, mikrobiológia) és a járóbeteg rendelőintézetének korszerűsítését tervezi.

A második ütem megjelenésének és elbírálásának pontos időpontjáról eddig nincs információnk.

Az építészeti terveket úgy kellett előkészítenünk, hogy a fejlesztés első üteme (SBO) infrastrukturálisan felkészült módon fogadja a második ütemet, építészetileg illeszthető legyen.

IV. Első ütem Sürgősségi pályázat (TIOP 2.2.2/08/2F)

Első fázisban a sürgősségi ellátás – SO1 és SO2 fejlesztésének támogatására kiírt pályázatot nyújtottuk be. (A kétfordulós pályázat első szakaszának határideje 2008. július 15. volt.)

Az első fordulóban többek között benyújtásra került egy előzetes megvalósíthatósági tanulmány (beleértve a szakmai programot, kitérve a pénzügyi fenntarthatóságra), és a beruházásra vonatkozó elvi építési engedély. Az előzetes tanulmány sikeres elbírálását követően, a második fordulóban kerülhet sor annak részletes kidolgozására, az építési engedély megszerzésére. A projekt második fordulójának elbírálására várhatóan 2008. év végén kerül sor.

## A fejlesztés előzményei

A súlyponti kórházi státusznak való megfelelés és a betegellátás javítása érdekében, saját fejlesztés keretében hoztuk létre 2007. július 1-jei működésbe átadással a sürgősségi betegellátó osztályt, mely 2008. január 1-jétől 5 OEP finanszírozott ággyal, ÁNTSZ engedéllyel, SO2 szinten működik.

A sürgősségi betegellátó osztály kiépítéskor rendelkezésre álló forrás azonban kevésnek bizonyult ahhoz, hogy az elérhető legkorszerűbb struktúrájú és felszereltségű egységet hozhassunk létre. Ugyanakkor kialakításával meggyőződhettünk a sürgősségi ellátás integrált rendszerének szükségességéről, megfelelő szintre történő fejlesztésének jelentőségéről.

A sürgősségi osztály átmenetileg a járóbeteg szakrendelőintézet területén kapott helyet. A jelenlegi, ideiglenes elhelyezés erőteljes kompromisszumok árán valósult meg: a sürgősségi osztály a túlzsúfolt szakrendelőintézet K-i szárnyában - a gyermekszakrendelők átmeneti kitelepítésével – valósult meg.

Pályázati forrás

Az előzetes felmérések alapján 622 millió Ft összértékűre becsült sürgősségi beruházáshoz igényelhető támogatás 559,8 mFt (90%), a szükséges önerő 62,2 mFt (10%). A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Képviselő-testülete 148/2008. (IV.24.) sz. határozatában kötelezettséget vállalt arra, hogy a támogatás fogadásához szükséges 10% önerő pénzügyi fedezetét 2009. évi költségvetésének terhére elkülöníti.

A pályázat szakmai tartalma

A kórház jelen pályázat keretében egy újonnan kialakított többszintes épületszárny földszintjén tervezi a sürgősségi osztály végleges elhelyezését, szeptikus műtővel és korszerű orvostechnológiával történő felszerelését.

A sürgősségi ellátás fejlesztésére pályázható 622 millió Ft uniós forrás 54%-át az SBO-nak helyet adó új épületszárny megépítésének költségei teszik ki, a fennmaradó 1/4 rész, megközelítőleg 150 millió Ft fordítható gép-műszerberuházásra.

A gép-műszerre fordítható keretet elsősorban a sürgősségi osztály és műtő felszereléséhez elengedhetetlen orvosi műszerbeszerzésekre fordítjuk. Így 10%-os pályázati önrésszel szerezzük be azokat a műszereket, amelyek beszerzésére forrás hiányában nincs más lehetőségünk. A pályázat keretében lehetővé válik egy szeptikus műtő kialakítása is, így a műtői kapacitásunk bővül.

A Kanizsai Dorottya Kórházban jelen pályázat keretében megvalósítható orvosszakmai fejlesztés várható eredményei:

- új korszerű kubatúra kialakítása (mentő megközelítés javítása, akadálymentesítés, helikopter leszállóhely építése);

- a sürgősségi osztály eszközparkjának továbbfejlesztése (diagnosztikai, valamint terápiás gépek, műszerek beszerzése és cseréje);

- műtői kapacitás bővülése;

- az infokommunikációs rendszer korszerűsítése, integrált diszpécserszolgálat kialakítása (az ehhez szükséges infrastruktúra fejlesztése).

Összességében a pályázat keretében körzetünk sürgősségi ellátását - funkcionális, személyi, tárgyi és elhelyezési feltételek vonatkozásában -  a minimumrendeletet meghaladó módon kívánjuk biztosítani.

57/2008. (IX. 3.) ESZB számú határozat

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a „TIOP 2.2.2./08/2F Kanizsai Dorottya Kórház sürgősségi ellátásának (SO2) korszerűsítésére irányuló pályázat véleményezése” című előterjesztést a közgyűlésnek egyhangúan elfogadásra javasolja.

Határozati javaslat

Zala Megyei  Közgyűlés megtárgyalta a „TIOP 2.2.2./08/2F A Kanizsai Dorottya Kórház sürgősségi ellátásának (SO2) korszerűsítése” témájú előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:

A Közgyűlés egyetért a Kanizsai Dorottya Kórház sürgősségi betegellátása korszerűsítésének céljával, és az ebből a célból benyújtott TIOP-2.2.2/08/2F számú, „a sürgősségi ellátás – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására” c. pályázatot támogatja.

Határidő: 2008. szeptember 12.

Felelős:   Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke