3. sz. napirend

a Zala Megyei Közgyűlés 2009. augusztus 18-i rendkívüli ülésére

- Tárgy: 	A Zala Megyei Önkormányzat beruházási tervének (2009-2010) módosítása

- Az előterjesztést készítette:	Kárpáti Veronika

- Megtárgyalta: 	Pénzügyi Bizottság

- Térségfejlesztési Bizottság

- Törvényességi észrevétel:	nincs Dr. Németh Eszter

- Előterjesztő:

- Manninger Jenő

a közgyűlés elnöke

- Tisztelt Közgyűlés!

- A Közgyűlés 2009. június 12-i ülésén 61/2009. (VI.12.) KH sz. határozatával elfogadta a Zala Megyei Önkormányzat 2009-2010 évekre vonatkozó beruházási tervezetét, melyben szerepel a keszthelyi mozi épületének többfunkciós tornateremmé történő átalakítása.

- 61/2009. (VI.12.) KH sz. határozat 4. sz. táblázatában szereplő megnevezés:  Vajda János Gimnázium, Keszthely: tornaterem (mozi épülete).

- Az Önkormányzat a rendelkezésre álló 85.000 e Ft összegből tervezői díjra, a közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételére, egyéb költségekre összesen 5.950 e Ft kötelezettséget vállalt.

- A Megyei Önkormányzat a kivitelező cég kiválasztásához tárgyalásra lehetőséget adó általános egyszerű közbeszerzési eljárást írt ki. Az ajánlattételi felhívás július 6-án került feladásra, az ajánlattételi határidő július 31-én járt le, összesen három ajánlat érkezett, melyből mindhárom érvényes volt.

- A tárgyalások lefolytatását (I. tárgyalás: aug. 10.; II. tárgyalás: aug. 12.) követően a legkedvezőbb ajánlat 92.187.500 Ft.

- A beruházás befejezéséig várhatóan további 800.000 Ft költség merül fel, melyet elsősorban a közbeszerzési értesítőben való közzétételekért kell kifizetni.

- A vállalkozási szerződés megkötésének feltétele a fedezet megteremtése, vagyis az eredetileg meghatározott 85.000 e Ft-os beruházási költséget 98.938 e Ft-ra szükséges megemelni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatban foglaltak elfogadására!

Határozati javaslat

- A Zala Megyei Közgyűlés a keszthelyi mozi többfunkciós tornateremmé történő átalakításához a beruházási tervben meghatározott összeget 98.938 e Ft-ra módosítja.

- A Zala Megyei Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a vállalkozási szerződés megkötéséhez az Általános tartalékból az Önkormányzati beruházások sorra 13.938 e Ft összeget átcsoportosítson.

Határidő: azonnal

Felelős: Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke