2. sz. napirend

a Zala Megyei Közgyűlés 2010. március 11-i rendkívüli ülésére

Tárgy:Saját forrás véglegesítése a „Sürgősségi Centrum (SO1) kialakítása a Zala Megyei Kórházban” TIOP-2.2.2-08/2-2009-0028 azonosító számú projekt megvalósításához.

Az előterjesztést készítette:	Dr. Halász Gabriella

Megtárgyalta: 	Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi észrevétel:	nincs  Sinka Ferencné

Előterjesztő:

Manninger Jenő

a közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

A Zala Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be „Sürgősségi Centrum (SO1) kialakítása a Zala Megyei Kórházban” címmel a TIOP -2.2.2/08/2F jelű pályázatra.

A projektet 722.754.744,- Ft összes költséggel terveztük és nyújtottuk be, amelyhez a 95/2009. (IX. 11.) KH számú határozat szerint a közgyűlés 72.275.474,- Ft saját forrást biztosított, amelyből 65.047.927,- Ft-ot a Zala Megyei Önkormányzat költségvetésében,

7.227.547,- Ft-ot a Zala Megyei Kórház költségvetésében biztosított. A projekthez 650.479.270,- Ft támogatást igényeltünk.

A Strukturális Alapok Programiroda igazgatója 2010. február 22-én kézhez kapott levélben tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a projektet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának főigazgatója a Bíráló Bizottság javaslata alapján 636.926.500,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A benyújtott pályázathoz képest 15.058.633,- Ft-tal csökkentették az elszámolható költségek mértékét, így a projekt költségvetése 707.696.111,- Ft-ra módosult.

A csökkentés az alábbi tételeket érinti:

| Nem támogatott tétel | Levonás mértéke |
| --- | --- |
| Közműkiváltások kiépítésének költségei – A pályázati kiírás 25. számú melléklete (építészeti tartalom) szerint a fal kontúrjától kb 1.0 m távolságon túl eső rész az épületgépészetre és elektromos hálózatra vonatkozó előírásai alapján nem elszámolható, mivel a fajlagos költségek meghaladják a kiírásban rögzített korlátot | 3.750.000 Ft |

| Csökkentett mértékben támogatott tétel | Maximális mennyiség | Maximális elszámolható költség | Csökkentés mértéke |
| --- | --- | --- | --- |
| Építés | Nem releváns | 320.000.- Ft Ft/bruttó m² | 4.634.000.- Ft (463,4 m²) |
| Projektmenedzser költségek | 15 hónap | 15.732.000.- Ft | 3.586.500.- Ft |
| Műszaki ellenőri költségek | 15 hónap | 15.732.000.- Ft | 1.920.000.- Ft |
| Engedélyezési tervdokumentáció (elvi) engedély | Nem releváns | 3.538.480 Ft | 761.120.- Ft |
| Tartalék | Nem releváns | 28.582.277 Ft | 407.013.- Ft |

A csökkentést nagyrészt a projekt időtartam csökkentésével indokolják, mivel a projektet 18 hónapra, 2010. január 1- 2011. június 30-ig terveztük. A kezdési időpont legalább 3 hónapos csúszást szenved, ezért az időtartamhoz kötött betervezett költségeket csökkentették.

A nem támogatott közműkiváltás kiépítését az épület bővítéshez kapcsolódóan mindenképpen el kell végezni.

A döntésnek megfelelően a Támogatási Szerződés előkészítése folyamatban van. A szükséges dokumentumokat 2010. március 12-ig kell benyújtani a Strukturális Alapok Programirodához. A Szerződés mellékletét képezi a saját forrást igazoló okirat. A saját erő rendelkezésre állását igazolni szükséges közgyűlési határozattal.

A határozatnak tartalmaznia kell a véglegesen elfogadott saját erő Ft-ban megadott mértékét és a projekt címét, azonosító számát.

Az elszámolható költségek csökkentésével a projekt költségvetése, 707.696.111,- Ft, amelyhez a korábbi döntéshez képest 1.505.863,- Ft-tal kevesebb - 70.769.611,- Ft -önerőt szükséges biztosítani.

A nem támogatott közműkiváltás kiépítését azonban mindenképpen meg kell oldani, és ehhez a forrást biztosítani kell. A közműkiváltáshoz szükséges 3.750e Ft fedezetet részben a saját forrás korábbi és jelenlegi összegének különbezete (1.505.863,- Ft) részben az Európai Uniós pályázatok tartalékalapjából történő kiegészítés (2.244.137,- Ft) biztosítja.

Határozati javaslat

A Zala Megyei Közgyűlés

- a „Sürgősségi Centrum (SO1) kialakítása a Zala Megyei Kórházban” projekt megvalósításhoz rendelkezésre álló 72.275.474,-Ft saját forrást 2.244.137,-Ft-tal kiegészíti az Európai Uniós pályázatok tartalékalapja előirányzat terhére, ezzel összesen 74.519.611,- Ft előirányzatot biztosít a sürgősségi osztály kialakításához.

- az 1. pontban meghatározott előirányzatból a „Sürgősségi Centrum (SO1) kialakítása a Zala Megyei Kórházban” című, TIOP 2.2.2-08/2-2009-0028 azonosítószámú 707.696.111,-Ft összköltséggel megvalósuló projekthez 70.769.611,- Ft saját forrást biztosít, amelyből 63 692 650 saját költségvetésében, 7 076 961,- Ft-ot a Zala Megyei Kórház költségvetésében biztosít.

- az 1. pontban meghatározott előirányzatból „Sürgősségi Centrum (SO1) kialakítása a Zala Megyei Kórházban” című, TIOP 2.2.2-08/2-2009-0028 azonosítószámú projekthez kapcsolódó közműkiváltásra 3.750.000,- Ft előirányzatot biztosít.

felkéri elnökét az átcsoportosítás költségvetési rendeletben történő átvezetésre

Határidő: 2010. április 30.

Felelős:   Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke