20. sz. napirend

a Zala Megyei Közgyűlés 2010. december 10-i ülésére

- Tárgy: Javaslat az „Energia Stratégia Pannónia (ESPAN)” szerződés módosítására

Az előterjesztést készítette:	Nagy Tibor

Megtárgyalta: 	Térségfejlesztési Bizottság

- Törvényességi észrevétel:	nincs  dr. Csanádi Melinda

- Előterjesztő:

- Manninger Jenő

a közgyűlés elnöke

- Tisztelt Közgyűlés!

A Zala Megyei Önkormányzat intézményeinek energetikai ellátottságát elavult technológia jellemzi. A Zala Megyei Fejlesztési Kht. a 2008. év elején megkereste ajánlatával a Zala Megyei Önkormányzatot, melyben az alábbi vállalásokat tette. A Kht. nyertes pályázat esetén 2009-ben felméri a Zala megyei önkormányzat intézményeinek hő- és villamos energia- fogyasztását, javaslatot tesz az energiahatékonysági beavatkozásokra és beruházásokra – szem előtt tartva a megújuló energiaforrások felhasználását (faapríték tüzelés, pellettüzelés, napkollektor, hőcserélő stb.), s kidolgozza az intézmények egységes energetikai koncepcióját. 2010-es vállalásai között pedig egy, a tanulmányban kiválasztott intézményben (esetlegesen a megyeházán) pilot projekteket valósít meg, melyek keretében elvégezteti a kivitelezési munkálatokat az energiahatékonyság, az energiatermelés, valamint az energiatárolás jegyében.

2008. április 11-én Társfinanszírozási Nyilatkozatot, valamint Előszerződést írt alá a Zala Megyei Önkormányzat képviseletében Manninger Jenő elnök és a Zala Megyei Fejlesztési Közhasznú Társaság képviseletében Kasza Sándor igazgató. Ebben kijelentik, hogy konzorciumot hoznak létre az „ENERGIA STRATÉGIA PANNÓNIA (ESPAN)” című projekt, és az abban meghatározott pályázati célok közös megvalósítása érdekében.

A Zala Megyei Közgyűlés 2008. április 25-i ülésén az „ESPAN” projekt megvalósításához 12.000 € önrészt biztosított a Zala Megyei Fejlesztési Közhasznú Társaságnak, mely összegért cserébe a Kht. vállalta, hogy a projekt jóváhagyása esetén a támogatásból elkészíti a Zala Megyei Önkormányzat intézményeinek energetikai felmérését, valamint egy kiválasztott intézményben – esetleg a megyeházán – 120.000 € értékű pilot projektet valósít meg.

Az „Ausztria-Magyarország 3. Célkitűzés Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” Közös Monitoring Bizottságának 3. ülésén, 2008. december 2-3-án Regedén (Bad Radkersburg), Ausztriában jóváhagyta az ESPAN projektet. A döntés alapján a projekt ERFA támogatása: 2.796.917 €, melyből a Zala Megyei Fejlesztési Kht. részesedése 725.000 €.

2009. február 3-án, a Kismartonban megrendezett projektindítón jelen volt az osztrák oldali vezető partner és 8 projektpartnere, valamint az Irányító Hatóság képviselője. A Zala Megyei Önkormányzat hivatalosan, mint „támogatásban nem részesülő partner” vesz részt a projektben, de mint kvázi a Zala Megyei Fejlesztési Kht. sub/alpartnere mégis támogatáshoz juthat. A hosszútávú (4 év lefutású) projekt összköltségvetése több mint 3,2 millió €, mely összegből az első ERFA támogatások felhasználására 2009 őszén nyílt lehetőség.

2009. június 30-án a Zala Megyei Fejlesztési Közhasznú Társaság és a Zala Megyei Önkormányzat megkötötte az „ESPAN” szerződést.

A Zala Megyei Fejlesztési Nonprofit Kft. a szerződés 6/B. pontja alatt részletezett feltételeknek eleget tett, vagyis 2009. december 31-ig bezárólag átadta azt az általa elkészített 31 db tanulmányt, melyben felmérte a Zala megyei önkormányzat intézményeinek hő- és villamos energia-fogyasztását, javaslatot tett az energiahatékonysági beavatkozásokra és beruházásokra, s kidolgozta az intézmények egységes energetikai koncepcióját.

A Zala Megyei Fejlesztési Nonprofit Kft. a szerződés 6/C. pontja alatt felsorolt mintaprojektek megvalósítására 2010 januárjában küldött ki felhívást, melyben 2010. március 1-i beadási és 2010. szeptember 30-i megvalósítási határidőket szabott meg. A határidő lejártáig a P-Energy Kft., a Dörken Kft., valamint a Cseke Kft. nyújtott be érvényes ajánlatot. Ezt követően elindult a kiválasztási és engedélyezési eljárás, valamint kiválasztásra kerületek az alábbi pilotprojektek az Önkormányzat részéről.

Kiválasztott pilotprojektek

1., Energiatermelés Javaslattevő: P-Energy Kft. Projekt leírása: A meglévő kazánházban kondenzációs kazántechnika alkalmazása 2 db 100 kW egységteljesítményű fali kazánnal, kaszkádkapcsolással, a meglévő kazánok szükség szerinti beléptetésével. Innováció tartalom: A meglévő hagyományos energiatermelő egységek egybe kapcsolása az új, hatékonyabb technikával, amelyek vezérlése biztosítja, a mindenkori optimális üzemet.

2., Energiatárolás, logisztika Javaslattevő: Dörken Kft. Projekt leírása: Az iroda épület déli tájolású irodáinak nyári túlmelegedés elleni védelme, nagy hőtároló kapacitású fázisváltó mozgatható, áttetsző üvegfal elhelyezésével. A hőtároló képesség a téli időszak napsugárzását tárolva a fűtés kiegészítőjeként működik. Innováció tartalom: Fázisváltó anyaggal való klímastabilizálás.

3., Energia hatékonyság Javaslattevő: P-Energy Kft. Projekt leírása: A fűtési rendszer szekunder oldali szabályozásával a helyiségek egyenletes hőmérsékletét lehet biztosítani. (termosztatikus radiátorszelepekkel). Az ehhez szükséges változó tömegáramot egy frekvenciaváltós szivattyúval biztosítható. Innováció tartalom: A régi szerelésű fűtési rendszert megtartva, az új elemek beépítésével hatékony hő leadás biztosítható jelentős villamos energia megtakarítás mellett.

A kiválasztott pilotprojekteket a Zala Megyei Fejlesztési Nonprofit Kft. előterjesztette az ESPAN projektet vezető osztrák cégnek (TOB – Technologieoffensive Burgenland GmbH). A TOB részéről sokáig nem érkezett állásfoglalás a kiválasztott pilotprojektekkel kapcsolatban, majd 2010. szeptemberben az alább részletezett kifogásokkal éltek, s jelezték, hogy kérik a pilotprojektek témáinak újragondolását, átdolgozását.

Technologieoffensive Burgenland GmbH értékelése

1., Energiatermelés Kifogás: A javasolt projekt innovációs tartalma nem megfelelő, a szokványos eljárás, fölös kapacitásokat generál. A program célkitűzése új megoldások kifejlesztése.

2., Energiatárolás, logisztika Kifogás: Az üvegfal elhelyezés nem energiatárolási, logisztikai megoldás. A megoldás inkább kísérleti jellegű, mint innováció tartalmú.

3., Energia hatékonyság Kifogás: A fűtésszabályozás nem előre mutató megoldás. 20 évvel ezelőtti technikát cserél le maival. A holnap technológiáját javasolt alkalmazni.

Általánosságban elmondható, hogy a projektjavaslatoknak olyan megoldásokat kell tartalmazniuk, amelyek nem a régi rossz rendszereket toldozzák-foltozzák, hanem példa értékű a jövőbe mutató mintát adnak.

Zala Megyei Fejlesztési Nonprofit Kft. véleménye szerint az új kiírás és kiválasztás időigényes feladat, ezért a kivitelezés mindenképpen belecsúszna a fűtési szezonba, amely nagyban megnehezítené a korszerűsítési munkák elvégzését. Ezért a Kft. kezdeményezte az „Energia Stratégia Pannónia (ESPAN)” szerződésben meghatározott munkálatok elvégzési és elszámolási határidejének módosítását. Mindezek miatt a határozati javaslat 1. pontja szerint a szerződés 6/C. pontjában a kivitelezés határideje 2011. október 1-jére módosul, továbbá ezen határidő módosítására tekintettel az elszámolásra vonatkozó szerződéses rendelkezés (6/D. pont) módosítása is szükséges.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat

A Zala Megyei Közgyűlés

- hozzájárul a Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Fejlesztési Nonprofit Kft. jogelődje, a Zala Megyei Fejlesztési Közhasznú Társaság között 2009. június 30-án az „ENERGIA STRATÉGIA PANNÓNIA (ESPAN)” pályázatban foglaltak megvalósítása érdekében létrejött szerződés alábbiak szerinti módosításához:

- Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 6/C. pontja alatt részletezett feladatok elvégzésének határideje 2010. december 31-ről 2011. október 1-re, a szerződés 6/D. pontja szerinti elszámolás határideje 2011. január 31-ről 2011. november 1-re módosul.

- A szerződés a következő ponttal egészül ki:

„11./ Zala Megyei Fejlesztési Nonprofit Kft. havonta egyeztető értekezlet keretében tájékoztatást nyújt a projekt előrehaladása és határidőben történő befejezése érdekében végzett tevékenységéről.”

- A szerződésben a „Zala Megyei Fejlesztési Közhasznú Társaság” elnevezés „Zala Megyei Fejlesztési Nonprofit Kft.”-re módosul.

- felhatalmazza elnökét a szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős:   Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke