4. sz. napirend

a Zala Megyei Közgyűlés 2011. március 18-i rendkívüli ülésére

Tárgy: A „ Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítás és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban” a TIOP 2.2.4-09/0-2010-0015 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges saját forrás véglegesítése

Az előterjesztést készítette:	dr. Halász Gabriella

Megtárgyalta: 	Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi észrevétel:	nincs dr. Németh Gyöngyi

Előterjesztő:

Manninger Jenő

a közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

A Zala Megyei Közgyűlés a „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúra fejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” TIOP – 2.2.4/09/1 jelű pályázati kiírásra a Zala Megyei Kórház rekonstrukciójának folytatása érdekében az 5/2010. (I. 22.) KH számú határozatával pályázat benyújtásáról döntött.

A pályázat költségvetését a maximális támogatás elnyerésével számolva 5 Mrd Ft összegben hagyta jóvá, amelyhez 500 millió Ft saját forrást biztosított.

A pályázat benyújtása „ Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítás és infrastruktúra fejlesztés a Zala Megyei Kórházban” címmel határidőben megtörtént.

Az ESZA Nonprofit Kft támogató levelében tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy a pályázatot a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 4.303.945.987,- Ft összegű támogatásra ítélte, és az alábbi elszámolható költséggel hagyta jóvá.

| Tevékenység | Összeg |
| --- | --- |
| I. Projekt előkészítési költségei | 96.000.000.- Ft |
| II. Projektmenedzsment | 121.908.000.- Ft |
| VI. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások | 23.910.811.- Ft |
| VII. Egyéb szolgáltatások | 25.000.000.- Ft |
| VIII. Építés, bővítés / Átalakítás, felújítás, korszerűsítés / Eszközbeszerzés | 4.287.621.386.- Ft |
| Összesen | 4.554.440.197.- Ft |
| Tartalék | 227.722.010.- Ft |
| Elszámolható költségek mindösszesen | 4.782.162.207.- Ft |
| Támogatás intenzitása | 90 % |
| Javasolt támogatás | 4.303.945.987.- Ft |
| Összes csökkentés | 217.837.793.- Ft |

A költségcsökkentés nem érinti a kivitelezést és az eszközbeszerzést, csak egyéb kötelező tevékenységeket, mint előkészítés, projektmenedzsment, minőségbiztosítás, közbeszerzés, kiviteli tervezés, virtuális építészeti modell.

A teljes projekt költségvetés csökkentése miatt a százalékosan betervezendő tartalék összege is csökkentésre került.

Az elfogadott költségvetés alapján véglegesíteni lehet a saját forrás pontos összegét.

A jóváhagyott elszámolható költségek alapján a projekt megvalósításához 478.216.220.-Ft saját forrás szükséges.

Az előkészítés során felmerültek olyan költségek, amelyek a pályázatban nem elszámolhatók, az előkészítésre rendelkezésre álló előirányzatból történt meg a kifizetésük, összesen 105.450,- Ft értékben. ( közbeszerzési közzétételi díj, földhivatali és ÁNTSZ eljárásokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak). Az eddigi pályázatok tapasztalataiból kiindulva várhatóak további hasonló nem elszámolható költségek, ezért szükséges ezek fedezetének is megteremtése, az előkészítéssel együtt 500.000,- Ft összegig.

A jóváhagyott projekt költségvetés alapján e tételek előirányzatát is rendezni lehet.

A projekt jóváhagyott elszámolható költségeire és az előkészítés illetve megvalósítás során felmerülő nem elszámolható díjakra tekintettek összességében 21.283.780,- Ft összeggel csökken a saját forrás mértéke, amelyet az önkormányzat költségvetési hiányának mérséklésére kell fordítani.

Tájékoztatjuk a Közgyűlést, hogy az Energia Központ Nonprofit Kft. értesítése alapján a fenti pályázathoz kapcsolódó „Hatékony energiafelhasználás a Zala Megyei Kórházban” című KEOP-5.3.0/A/09-2010-0128 azonosítószámú pályázat nem részesül támogatásban. A pályázathoz a 21/2010. (II.12.) KH számú határozatban a 270 millió Ft nagyságú projekthez a közgyűlés 89.000e Ft saját forrást biztosított. A projektet támogatás hiányában nem tudjuk megvalósítani, ezért a felszabaduló összeget az önkormányzat költségvetési hiánya csökkentésére lehet fordítani.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Zala Megyei Közgyűlés

- a „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban TIOP-2.2.4/09/1 jelű pályázati felhívásra benyújtott „Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítás és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban” című TIOP 2.2.4-09/1-2010-0015 azonosítószámú projekt megvalósításához rendelkezésre álló 500.000.000,- Ft saját forrást 21.283.780,- Ft összeggel csökkenti.

- az 1. pontban meghatározott előirányzatból a „Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítás és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban” című TIOP 2.2.4-09/1-2010-0015 azonosítószámú, 4.782.162.207,- Ft összköltséggel megvalósuló projekt elszámolható költségeihez 478.216.220,- Ft saját forrást biztosít.

- Az 1. pontban meghatározott előirányzatból a „Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítás és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban” című TIOP 2.2.4-09/1-2010-0015 azonosítószámú projekt előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos közbeszerzési és eljárási, valamint egyéb nem elszámolható költségekre 500.000,- Ft előirányzatot biztosít.

- A „Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítás és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban” című TIOP 2.2.4-09/1-2010-0015 azonosítószámú projekt 1. pontban megjelölt eredeti előirányzatából felszabaduló 21.283.780,- Ft-ot, valamint a KEOP-2009-5.3.0/A jelű „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” című pályázathoz betervezett 89.000.000,- Ft összegű saját forrást a pályázat elutasítása miatt az önkormányzat költségvetési hiányának csökkentésére fordítja.

- Felkéri elnökét, hogy a határozati javaslatban foglaltak költségvetési rendeletben történő átvezetéséről gondoskodjon.

- Felhatalmazza elnökét a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: 1-5. pontra 2011.április 22.

6. pontra: 2011. május 7.

Felelős: Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke