..… sz. napirend

a Zala Megyei Közgyűlés 2011. július 15-i rendkívüli ülésére

- Tárgy: 	Pályázat benyújtása Letenye, Kárpáti u. 18. sz. alatti diákotthon energetikai fejlesztésére

- Az előterjesztést készítette:	Kárpáti Veronika pályázati és beruházási munkatárs

- Megtárgyalta: 	Pénzügyi Bizottság

- Törvényességi észrevétel:

- Előterjesztő:

- Manninger Jenő

a közgyűlés elnöke

- Tisztelt Közgyűlés!

- A Zala Megyei Közgyűlés 2009. június 12-i ülésén 61/2009. (VI.12.) KH sz. határozatával hozzájárult a Letenye, Kárpáti u. 18. sz. alatti, jelenleg használaton kívüli Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon turistaszállássá történő átalakításához.

- A diákotthon alacsony kategóriás szálláshellyé történő átalakításának becsült költsége a kiviteli tervdokumentációhoz készült tervezői költségbecslés alapján bruttó 44.631.090 Ft, melyből a napkollektoros rendszer kiépítésének költsége kb. bruttó 7.068.300 Ft.

A Zala Megyei Önkormányzat az Új Széchenyi Terv keretében megjelent pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgálja, különösen a Zöldgazdaság-fejlesztési Program azon pályázatait, melyek elnyerésével energia-megtakarítás érhető el. Az előzetes felmérések alapján a „Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című, KEOP-2011-4.2.0/A kódszámú felhívásra pályázatot lehet benyújtani a letenyei diákotthonban kiépítendő, pályázati feltételek szerinti napkollektoros rendszer támogatására.

A KEOP-2011-4.2.0/A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, és vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiákat:

- napkollektoros rendszerek,

- napelemes rendszerek,

- szilárd biomassza (apríték, pellet, faelgázosító) kazánok,

- hőszivattyús rendszerek telepítése:

    - Talajszondás hőszivattyús rendszer,

    - Talajkollektoros hőszivattyús rendszer,

    - Fúrt kutas, termálvíz hőtartalmát, felszíni vizek hőtartalmát hasznosító hőszivattyús rendszer.

Támogatható tevékenységek:

- Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.

- Használati melegvízigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.

- Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.

- Villamosenergia termelés napelemes rendszer segítségével.

A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás:

A fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítésére irányuló fejlesztésnek reális energiafelhasználási és megtakarítási számításokra kell épülnie, melyet energetikai auditornak kell elvégeznie, és a fejlesztés megvalósulása után a pályázat záró jelentésében jóváhagynia.

- lépés: Ajánlatkérés/közbeszerzés

- lépés: Energetikai igény/veszteség feltáró vizsgálat

- lépés: Épületenergetikai számítás

- lépés: Pályázat benyújtása/támogatási döntés

- lépés: A projekt megvalósítása

- lépés: Záró hitelesítés/felülvizsgálat

- lépés: Épületenergetikai tanúsítvány

- lépés: Elszámolás benyújtása

- lépés: Záró Projekt Jelentés jóváhagyása után a projekt fenntartása

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a pályázati kiírás meghirdetésekor 3 milliárd forint. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 85 %-a, a pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft lehet.

A benyújtandó pályázatunk célja a használati melegvíz igény napkollektoros rendszerrel történő kielégítése (2. számú támogatható tevékenység).

A projektet a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 12 hónapon belül be kell fejezni.

A tervezői költségbecslésben a szolár kiépítésére tervezett összeg az előzetes szakértői vélemény alapján túl alacsony, mivel a tervezett tároló űrtartalma kevesebb a szükségesnél, továbbá nem szerepel benne a szükséges elektromos csatlakozás és a szabályozóhoz szükséges megoldás sem. A szakértő által javasolt megoldásban, mivel megfelelő nagyságú tárolók kerülnének telepítésre, az elektromos áram csak a napsütésmentes időben, a tényleges fogyasztási igénynek megfelelően volna terhelve. 45 m2 napkollektor megépítésével a termelt melegvíz energia igényének kb. 80%-át lehetne napenergiával megoldani. A napkollektorokat az általános iskola tetejére lehetne elhelyezni - amihez a diákotthon turistaszállássá történő átalakításához elkészített kiviteli tervek átdolgozása szükséges -, így biztosítható lenne a magasabb szolárarány eléréséhez megfelelő D-i tájolás.

Az előzetes számítások szerint 50%-os szolárarány esetén a megvalósítandó napkollektoros rendszer teljes beruházási költsége a pályázati egyéb költségekkel (energetikai melléklet és kísérő auditigazolás elkészítése, közbeszerzési eljárás lebonyolítása, záró projekt előrehaladási jelentés és kísérő auditigazolás elkészítése, nyilvánosság biztosítása, stb.) együtt  16.250.000 Ft, melyhez 13.812.500 Ft támogatás igényelhető a KEOP pályázat keretében. A pályázathoz szükséges 2.437.500 Ft önerő a beruházásra tervezett költségből biztosítható.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatban foglaltak elfogadására!

Határozati javaslat

- A Zala Megyei Közgyűlés  hozzájárul, hogy a „Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című, KEOP-2011-4.2.0/A kódszámú felhívásra a Zala Megyei Önkormányzat a Letenye, Kárpáti u. 18. sz. alatti diákotthon energetikai fejlesztésére pályázatot nyújtson be, illetve a pályázat benyújtásának feltételeként meghatározott közbeszerzési eljárást lefolytassa, a szükséges energetikai vizsgálatokat, számításokat elvégeztesse.

A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:

8868 Letenye, Kárpáti u. 18.

A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:

1454/2

A projekt megnevezése, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban:

Letenye, Kárpáti u. 18. sz. alatti diákotthon energetikai fejlesztése

A pályázati konstrukció száma: KEOP-2011-4.2.0/A

A tervezett beruházás teljes beruházási költsége a pályázattal megegyezően:

16.250.000 Ft

A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költség) a pályázattal megegyezően:

16.250.000 Ft

Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása (saját forrás, hitel, egyéb) a pályázattal megegyezően:

2.437.500 Ft, „Közgyűlés Hivatala által bonyolított beruházások – Letenyei Diákotthon energetikai fejlesztéséhez pályázati önrész”

A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege a pályázattal megegyezően:

13.812.500 Ft

- A Zala Megyei Önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti. A pályázatokhoz szükséges önrészt a Zala Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 10. sz. melléklete „Közgyűlés Hivatala által bonyolított beruházások – Letenyei Diákotthon rekonstrukciója” megnevezésű sora biztosítja.

- A Zala Megyei Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a pályázattal kapcsolatos dokumentumok és nyilatkozatok aláírására és azok benyújtására.

Határidő: pályázatnak megfelelően folyamatos

Felelős:   Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke