2. sz. napirendi pont

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

ELŐTERJESZTÉS

a Zala Megyei Közgyűlés 2016. március 17-i rendkívüli ülésére

Tárgy: 	A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) a Zala Megyei Önkormányzat részvételével benyújtani kívánt pályázatok jóváhagyása.

Az előterjesztést készítette:	Pál-Harmath Judit

Megtárgyalta: 	Térségfejlesztési Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi észrevétel:	nincs dr. Mester László

Előterjesztő:

Dr. Pál Attila

Zala Megyei Közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

A Zala Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent felhívások vonatkozásában a 2015. szeptember 24-i ülésen módosított Zala Megyei Integrált Területi Programnak (ITP) megfelelően három konstrukció pályázatainak benyújtását készíti elő:

- Fenntartható települési közlekedésfejlesztés célú kerékpárút-fejlesztés Zala megyében

- Turisztikai célú kerékpárút-fejlesztés Zala megyében

- Zala Megyei Foglalkoztatási Paktum

Az ITP az 1.2.1., valamint a 3.1.1. konstrukciók tekintetében kiemelt kedvezményezettként nevesítette a Zala Megyei Önkormányzatot, illetve a vezetésével létrejövő konzorciumokat; az 5.1.1-es felhívásra pedig kizárólag a megyei önkormányzatok vezette konzorciumok pályázhatnak.

A megyei közgyűlés 2015. december 3-i ülésén tárgyalta és fogadta el Zala megye kerékpárút-fejlesztési koncepcióját, amelyre alapozva az alábbi támogatási kérelmek benyújtására kerül sor.

*

A Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című TOP-3.1.1-15 azonosítószámú pályázati felhívás kiemelt kedvezményezetti forráskerete 652 millió Ft. A felhívás értelmében a konstrukcióból a következő önállóan támogatható kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítására kerülhet sor:

  - Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével.

  - Települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.

  - Országos közút teljes átkelési szakasza vagy annak egy funkcionális egysége mentén (pl. településközpont és a település szélén egy lakóterület közötti szakasza) létesül kerékpáros útvonal.

  - Lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.

  - Közbringa-rendszer kiépítése, bővítése.

A konstrukció keretében az alábbi szakaszok megvalósítása tervezett:

Lenti, Bánffy Miklós utca kerékpáros nyom a Táncsics M. utca és a Petőfi S. utca között: forgalomtechnikai elemek (burkolatjelek, jelzőtáblák) beépítése 1090 hosszon.

Lenti, Akácfa utca kerékpáros nyom a Béke utca és a Fűz utca között: kijelölt kerékpáros átkelőhely, és kétirányú kerékpárút szakasz 20m hosszon, forgalomtechnikai elemek (burkolatjelek, jelzőtáblák) beépítése 630 hosszon.

Lenti, Fűz utca kerékpáros nyom, és kétirányú kerékpárút a Kossuth Lajos utcai kerékpárútig: útburkolat felújítás aszfaltszőnyegezéssel a Fűz utcában 460m hosszon, forgalomtechnikai elemek (burkolatjelek, jelzőtáblák) beépítése a Fűz utcában, kétirányú kerékpárút építése önálló nyomvonalon 50m hosszon, közvilágítás, közmű védelembe helyezések.

Lenti, Kossuth Lajos utcai kerékpárút és Gyár utca összekötése kétirányú kerékpárúttal: kijelölt kerékpáros átvezetés a 75. számú főúton középszigettel, forgalomtechnikai szabályozással, kétirányú kerékpárút építése belterületen 2m szélességgel két réteg aszfalt burkolattal 110m hosszon, vasúti szakági építés szükségletei, zárt csapadékcsatorna építése, közműkiváltások.

Lenti, Petőfi Sándor utca – Dózsa György utca kétirányú kerékpárút: kétirányú kerékpárút építése jellemzően a járdaburkolat szélesítésével belterületen 2m (2,25m) szélességgel két réteg aszfalt burkolattal 300m hosszon a Petőfi Sándor utcában, zárt csapadékcsatorna elemeinek bővítése a Petőfi S. utcában, kétirányú kerékpárút építése a meglévő járdaburkolat szélesítésével belterületen 2.5m-4,15m szélességgel két réteg aszfalt burkolattal, 300m hosszon a Dózsa György utcában, zárt csapadékcsatorna elemeinek bővítése a Dózsa György utcában, támfal építése, közműkiváltások.

Keszthelyen a Csapás úti kerékpárút kiépítése 3 km-en, amely a Bástya utcán, a Sopron utcán, a Hévízi és Csapás úton vezet a Martinovics utcáig, majd a TESCO területén át a 71 sz. útkeresztezésével az állatsimogató útján folytatódik Gyenesdiás határáig.

Hévízen a Plázához (nagy parkoló északi bejáratához) vezető úttól, a Gyöngyös patakon át Dobogó-major üdülőfalu bejárata közötti kerékpárút megvalósítása a Gyöngyös patakon kerékpáros híd létesítésével, 400 méter hosszúságban, önálló nyomvonalú kétirányú megoldással, 3,9 m szélességben, két rétegű aszfalt burkolattal.

A Hahót – Fakospuszta között önálló nyomvonalú kétirányú kerékpárút építése 1000 méter hosszúságban két fahíd építésével, 2,4 m szélességben, két rétegű aszfalt burkolattal.

Nagykanizsa közigazgatási határa és Kisrécse között 2,6 km hosszon önálló kétirányú kerékpárút létesítése, 2,4 m útburkolat építés két réteg aszfalttal, a szükséges árok és padkarendezéssel és forgalomtechnikai megoldásokkal.

A pályázatok benyújtási határideje 2016. március 31-e, a benyújtáshoz a támogatási kérelem adatlapjának kitöltése mellett a konzorciumi megállapodást, valamint a beruházás területét szemléltető vázlatos térképi átnézeti rajzot, nyomvonaltervet szükséges csatolni. A projekteket a támogatási szerződés hatályba lépését követő 36 hónapon belül kell megvalósítani. 12 hónapon belül szükséges elvégezni a projektek tartalmi-műszaki előkészítését: 6 hónapon belül a kerékpárforgalmi hálózati terv, 12 hónapon belül a megalapozó dokumentumok és a műszaki tervek készítendők el. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést 18 hónapon belül kell lefolytatni. A Zala Megyei Önkormányzat vezette konzorcium tagjai a területileg érintett települési önkormányzatok, valamint a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. lesznek. A települési önkormányzatok előzetesen jelezték csatlakozási szándékukat a konzorciumhoz.

A pályázati felhívás úgy rendelkezik, hogy amennyiben a beruházás során tervezik állami tulajdonú országos közút szegélyen belüli részén is tevékenység megvalósítását – pl.: átkelési szakaszon közlekedésbiztonsági tevékenységet -, úgy a projekt előkészítésekor egyeztetni szükséges a vagyonkezelő Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (KKK) a projektgazdai kör meghatározása érdekében, és amennyiben a KKK előírja, konzorciumi partnerként kell bevonni az országos közutak jogszabályban meghatározott (Magyar Közút NZrt. vagy Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő) építtetőjét. Tekintettel arra, hogy fennáll állami tulajdonú országos közút szegélyen belüli részén is tevékenység megvalósításának lehetősége, a fejlesztendő szakaszok megjelölésével felkértük a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ főigazgatóját nyilatkozatának megtételére. Válaszában azt a tájékoztatást nyújtotta, hogy a tervek rendelkezésre állását követően kerül pontosításra, mely fejlesztendő szakaszok vonatkozásában jelöl ki konzorciumi partnert.

*

Települési önkormányzati konzorciumi partnerséggel kerül benyújtásra turisztikai célú kerékpárút-fejlesztés megvalósítását célzó támogatási kérelem a TOP-1.2.1-15 kódszámú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című konstrukció 519 millió Ft-os elkülönített forráskeretére. Konzorciumi tagként be kívánjuk vonni a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t is. A települési önkormányzatok előzetesen jelezték csatlakozási szándékukat a konzorciumhoz.

A felhívás értelmében a meglévő nemzetközi vagy országos kerékpáros-turisztikai hálózatokra ráhordó vagy a turisztikai attrakcióhoz csatlakozó, illetve turisztikai vonzerőket összekötő turisztikai célú kerékpáros - turisztikai útvonalak kialakítása és fejlesztése támogatható. A pályázatok benyújtásának határideje 2016. április 27. A megvalósításra ezen felhívás tekintetében is 36 hónap áll rendelkezésre, valamint megegyeznek a műszaki tervek elkészítésére, valamint a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás mérföldkövek teljesítésére irányadó határidők. A támogatási kérelmek benyújtásához a konzorciumi megállapodás, valamint a beruházás területét szemléltető vázrajz, helyszínrajz csatolandó.

A fejlesztések megvalósítása a következő helyszíneken tervezett:

Máhomfa-Kerkateskánd-Szécsisziget-Csömödér kisvasút állomás közötti kerékpárút kiépítés 9.000 méter hosszúságban: kétirányú kerékpárút külterületi szakaszon Máhomfa és Szécsisziget bekötő út között 2.4 m szélességgel, két réteg aszfalt burkolattal 1,7 km hosszon, valamint kisforgalmú kerékpározható út a 7549, és a 7539 jelű összekötő utakon jellemzően forgalomtechnikai elemek alkalmazásával 7,5 km hosszon Kerkateskánd és Csömödér között a lokális útburkolati hibák javításával.

Kerékpárút létesítése Sármellék Dózsa Gy. utcájától az Ízek útján át Zala folyó vízügyi töltéséig 3,9 km hosszúságban. A Dózsa Gy. u. állami közúthoz való csatlakozásától az Ízek útjáig kb. 200 méter hosszan, forgalomtechnikai kijelöléssel, közúton való átvezetéssel, az Ízek útjának burkolat-helyreállításával kb. 2700 m hosszúságban, majd az Ízek útjának további szakasza a töltésen lévő kerékpárúthoz csatlakozva mintegy 800 méteren új pályaszerkezettel, kerékpárútként, 2,4 m szélességgel.

Zalaszentgróton a fürdőhöz vezető kerékpárút létesítése 4500 méter hosszúságban: a Termálfürdő bejáró útjának az országos közúthoz való csatlakozása és tüskeszentpéteri bekötő út (Nyár utca) között önálló kétirányú kerékpárút kialakítása 2,4 m szélességgel, két réteg aszfalt burkolattal, valamint a Nyár utca – Akácfa utca – Szentpéteri utca vonalán Zalaszentgrót belvárosában, a meglévő kisforgalmú utakon jellemzően forgalomtechnikai kijelöléssel.

Kisrécse – Zalasárszeg között kétirányú kerékpárút építése 1,9 km hosszon, 2,4 m útburkolat építés két réteg aszfalttal, a szükséges árok és padkarendezéssel, valamint forgalomtechnikai megoldásokkal.

*

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködések támogatását. A cél elérését a megyei önkormányzatokkal, kormányhivatalokkal, illetve a foglalkoztatás-fejlesztésben érintett helyi, megyei szereplők együttműködésével kívánja megvalósítani a Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című, TOP-5.1.1-15 kódszámú felhívásban foglalt feltételek mentén.

A Zala Megyei ITP ezen intézkedésre eső forráskerete 963 millió Ft, amelyre a felhívás értelmében a megyei önkormányzat vezette konzorcium nyújthat be pályázatot. A konzorcium kötelezően bevonandó tagja a Zala Megyei Kormányhivatal (Foglalkoztatási Főosztálya). A megvalósításba konzorciumi partnerként bevonásra kerül továbbá a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, valamint a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A paktumszervezetbe kötelezően bevonandó a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, be kívánjuk vonni továbbá a Nemzeti Agrárkamara Zala Megyei Igazgatóságát, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Zala Megyei Szervezetét és a Zalai Falvakért Egyesületet is. A felhívás értelmében a megyei szintű foglalkoztatási partnerségeknek együtt kell működni a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságával. A pályázat benyújtása 2016. március 31-ig lehetséges, megvalósítása 5 évre szól. A projekt összköltségének mintegy 70 %-át a képzési- és bértámogatás teszi ki, amelynek kezelése a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának feladatkörébe tartozik.

A felhívásban meghatározott munkaerőpiaci tevékenységekbe az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak vonhatóak be.

A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek:

- Alacsony iskolai végzettségűek

- 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők

- 50 év felettiek

- GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők

- Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek

- Megváltozott munkaképességű személyek

- Roma nemzetiséghez tartozó személyek

Inaktívak azok a személyek, akik a programba való bevonás előtt nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. Ők jellemzően nem regisztrált álláskeresők, de az aktivitás erősítésével és támogatásokkal a program esetükben is hozzájárul a munkaerő-piaci beilleszkedéshez. (pl. rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesülő vagy gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesülő személyek esetén.

A program keretében a 6/1996 (VII.16.) MüM rendelet 11.§ (2) bekezdése alapján a Nemzeti Foglakoztatási Szolgálat szervezeti egységei bértámogatást azon álláskeresők elhelyezkedése érdekében nyújthatnak, akik

- legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezik vagy

- 25 életévét nem töltötte be vagy

- 50. életévét betöltötte vagy

- a járási hivatal legalább hat hónapja álláskeresőként nyilván tartja

- saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel egyedül élő felnőtt, vagy

- 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesült, vagy

- nappali tagozatos tanulmányait legalább két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres fizetett alkalmazásban.

A megyei foglalkozatási paktum szakmai tartalmának megvalósítását a felhívás a következő ütemezés szerint várja el:

A támogatási szerződés hatályba lépését követően 1 hónapon belül szükséges megkezdeni az együttműködést a megyei jogú városok paktum projektjeivel, és 4 hónapon belül meg kell kezdeni a paktumszervezet felállítását, amelyre vonatkozóan a 6. hónap végéig kerülhet sor a paktumok fenntartható működésére is garanciákat nyújtó együttműködési megállapodás aláírására. Eddig az időpontig ki kell dolgozni a megyei gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködési programot is. A képzéseket a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 10 hónapon belül, a foglalkoztatást 15 hónapon belül kell megkezdeni. A paktum teljes megvalósítására 60 hónap áll rendelkezésre.

Várhatóan az idei évben meghirdetésre kerül a Zala megyei helyi foglalkoztatási paktum felhívás is, amelynek keretében a megyében további hasonló jellegű programok megvalósítására nyílik lehetőség.

A pályázatok előkészítésével kapcsolatos költségek forrása a Zala Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) ÖR számú rendelet 8. mellékletében Pályázatok kiadásai – Zala Megyei Önkormányzat részvételével zajló pályázatok előkészítése és megvalósítása előirányzat során áll rendelkezésre.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

Határozati javaslat

- A Zala Megyei Közgyűlés

  - felhatalmazza tisztségviselőjét a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázati felhívás tekintetében 652 millió Ft-os összegű, Zala megyei kerékpárút-fejlesztést célzó 100 %-os támogatás intenzitású támogatási kérelmek benyújtására, konzorciumban a fejlesztéssel érintett településekkel, a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel, valamint az állami tulajdonú országos közút szegélyen belüli részén megvalósítandó fejlesztés esetén az országos közutak jogszabályban meghatározott építtetőjével az előterjesztésben foglaltak szerint.

  - felhatalmazza tisztségviselőjét a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című TOP-1.2.1-15 kódszámú pályázati felhívás tekintetében 519 millió Ft-os összegű, Zala megyei kerékpárút-fejlesztést célzó 100 %-os támogatás intenzitású támogatási kérelmek benyújtására, konzorciumban a fejlesztéssel érintett településekkel, a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel, valamint az állami tulajdonú országos közút szegélyen belüli részén megvalósítandó fejlesztés esetén az országos közutak jogszabályban meghatározott építtetőjével az előterjesztésben foglaltak szerint.

  - felhatalmazza tisztségviselőjét a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című TOP-5.1.1-15 kódszámú pályázati felhívás tekintetében 963 millió Ft-os összegű, 100 %-os támogatás intenzitású támogatási kérelem benyújtására, konzorciumban a Zala Megyei Kormányhivatallal, Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal, valamint a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel.

- A Zala Megyei Közgyűlés felhatalmazza tisztségviselőjét a konzorciumi szerződések aláírására, valamint a támogatási kérelmekkel kapcsolatos jognyilatkozatok teljes körű megtételére, illetve a felhívások esetleges változása esetén a szükséges módosítások átvezetésére és a kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: 	1. pontra: a támogatási kérelmek benyújtásának határideje

2. pontra: folyamatos

Felelős: 	Zala Megyei Közgyűlés tisztségviselője