7. sz. napirendi pont

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

a Zala Megyei Közgyűlés 2019. április 18-i ülésére

Tárgy: 	Zala Megyei Területrendezési Terv módosítása véleményezési anyagának megtárgyalása.

Az előterjesztést készítette:   dr. Mester László

Megtárgyalta:	Térségfejlesztési Bizottság

Előterjesztő:

Dr. Pál Attila

a közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

Zala megye hatályos területrendezési tervét testületünk Zala megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről szóló 22/2010 (XI.25.) ÖR számú rendeletével fogadta el. A terv módosításának szükségességéről szóló tájékoztató előterjesztést 2017. november 30-án tárgyalta a közgyűlés.

A Miniszterelnökség valamennyi megyei önkormányzattal támogatási szerződést kötött 20 millió Ft összegben a megyei rendezési terv módosításának elkészítése céljából. Az eredeti teljesítési határidő 2018. december 31-el került meghatározásra, azonban az új Otrt. elfogadására 2018. december 12-én került sor, így a határidő egy évvel meghosszabbításra került.

A Zala Megyei Önkormányzat által lefolytatott beszerzési eljárás eredményeként a Pestterv Kft-vel (1085 Budapest, Kőfaragó u. 8.) került sor vállalkozási szerződés megkötésére. A jelenleg hatályos, módosított szerződés szerint a megyei területrendezési terv módosításának teljesítési határideje 2019. október 31. A 2010-ben készített módosítást szintén a Pestterv Kft. készítette.

A tervezői munka 2018. februárjában vette kezdetét, amikor is a hatályos településszerkezeti tervek összegyűjtésére és az adatszolgáltatási eljárások megindítására került sor. A nyilvánosság tájékoztatása céljából 2018. áprilisában a Megyeházán munkaindító fórum megtartására került sor. Mivel az új Otrt. végül 2018. december 12-én került elfogadásra, így 2019. januárban ismételten sor került az időközben módosított településszerkezeti tervek összegyűjtésére.

Jelen előterjesztés keretében tárgyalandó véleményezési anyag széles körű társadalmasítása érdekében 2019. március hónapjában a hat megyei járásszékhelyen fórumok megtartására került sor a tervezők jelenlétében. A fórum keretében a módosítás ismertetése mellett lehetőség nyílt a munkaközi állapotú megyei szerkezeti terv és az övezeti tervlapok megtekintésére is. A fórumon elhangzott észrevételek figyelembe vételével elkészült a megyei területrendezési terv módosításának véleményezési anyaga, melynek megtárgyalását követően indulhat az államigazgatási egyeztetési eljárás. A terv módosításának végleges változata a hivatalos egyeztetéseket követően az ősszel kerülhet a közgyűlés elé elfogadás céljából.

Az elkészített tervezet a 218/2009. Kormányrendeletben foglaltak alapján az alábbi részeket tartalmazza:

- Megalapozó munkarész (Előkészítő és Javaslattevő fázis, Közmű tervlapok)

- Környezeti értékelés

- Elfogadásra kerülő munkarészek (Rendelet és határozat tervezet, tervrajzi mellékletek)

Az elkészített munkarészek terjedelmükre tekintettel nem elektronikus úton kerülnek továbbításra, hanem a következő linken (zala.hu honlapon) érhetők el úgy, hogy a 2019. április 18-i közgyűlési időpontnál található elektronikus melléklet ZMTRT2019 tömörített fájlra kattintanak.

https://www.zala.hu/hu/onkormanyzat/oldalmenuk/onkorm/k%C3%B6zgy%C5%B1l%C3%A9si-el%C5%91terjeszt%C3%A9sek-jegyz%C5%91k%C3%B6nyvek-k%C3%B6zl%C3%B6ny%C3%B6k-2

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

A Zala Megyei Közgyűlés a Pestterv Kft. (1085 Budapest, Kőfaragó u. 8.) által készített, Zala megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről szóló egyeztetési munkarészeket alkalmasnak tartja a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az államigazgatási egyeztetési eljárás megindítására.

Határidő: 2019. május 15.

Felelős:   Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke