7. sz. napirendi pont

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

ELŐTERJESZTÉS

a Zala Megyei Közgyűlés 2020. szeptember 17-i ülésére

Tárgy: 	A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) a Zala Megyei Önkormányzat részvételével pályázat benyújtása.

Az előterjesztést készítette:	dr. Mester László

Megtárgyalta: 	Térségfejlesztési Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Előterjesztő:

Dr. Pál Attila

Zala Megyei Közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a Kerkateskánd településig megépült kerékpárút folytatásaként az Irányító Hatóság központi maradványforrás terhére fedezetet biztosít a magyar-szlovén államhatárig haladó kerékpárút egy része megépítésének megvalósítására. A támogatási kérelem benyújtására az 1.2.1. felhívásban turisztikai célú kerékpárút-fejlesztésként kerülhet sor, melyben kiemelt kedvezményezettként a Zala Megyei Önkormányzat a konzorciumvezető, a további konzorciumi tagok pedig a fejlesztéssel érintett települési önkormányzatok. A rendelkezésre álló forráskeret 670 millió Ft, a felhívás megnevezése: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés.

A felhívás értelmében meglévő nemzetközi vagy országos kerékpáros-turisztikai hálózatokra ráhordó vagy turisztikai attrakcióhoz csatlakozó, illetve turisztikai vonzerőket összekötő turisztikai célú kerékpáros - turisztikai útvonalak kialakítása és fejlesztése támogatható. A támogatási kérelem benyújtásához konzorciumi megállapodás, a beruházás területét szemléltető vázrajz, helyszínrajz, fotódokumentáció, és kerékpáros turisztikai fenntartási terv csatolandó.

A fejlesztés megvalósítása a következő helyszíneken tervezett:

I. szakasz: 7538 jelű összekötőút mellett Kerkateskánd és Lovászi között

o jellege: kétirányú kerékpárút 2x1 haladósávval;

o hossza: 1450m,

o szélessége: 2m+2*0,25m (burkolati jel),

o burkolat típusa: aszfalt.

II. szakasz: 7538 jelű összekötőút mellett Lovászi és Tornyiszentmiklós között

o jellege: kétirányú kerékpárút 2x1 haladósávval,

o hossza: 1700m,

o szélessége: 2m+2*0,25m (burkolati jel),

o burkolat típusa: aszfalt.

A fejlesztési terület: Kerkateskánd, Lovászi és Tornyiszentmiklós községek. A kerékpáros nyomvonal meglévő közút mellett kerül meghatározásra. Közlekedési vonatkozásban a 7538 jelű állami összekötőút érintett. A mellékutak tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatósága.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

Határozati javaslat

- A Zala Megyei Közgyűlés felhatalmazza tisztségviselőjét a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című TOP-1.2.1. pályázati felhívás keretében 100 %-os támogatás intenzitású támogatási kérelem benyújtására a Kerkateskánd és Tornyiszentmiklós települések között létesülő kerékpárút vonatkozásában, konzorciumban a fejlesztéssel érintett településekkel, és a Zala Megyei  Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel.

- A Zala Megyei Közgyűlés felhatalmazza tisztségviselőjét a konzorciumi szerződés aláírására, valamint a támogatási kérelemmel kapcsolatos jognyilatkozatok teljes körű megtételére, illetve a felhívás esetleges változása esetén a szükséges módosítások átvezetésére és a kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: 	1. pontra: a támogatási kérelem benyújtásának határideje

2. pontra: folyamatos

Felelős: 	Zala Megyei Közgyűlés tisztségviselője